Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа

Приказ по МАДОУ № 5 «Огонёк»

№ \_\_60-П\_\_\_ от «\_\_16\_\_»\_\_\_\_мая\_\_\_\_2018 г

Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Котосина Е.А.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в МАДОУ № 5 «Огонёк»

2018 г

I Общие положения

* + 1. План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МАДОУ №5 «Огонёк» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований:

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 г № 430-Д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области»

- Постановление Администрации Туринского городского округа от 12.03.2018 г № 268-ПА «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области»

Целями «дорожной карты» являются:

1.Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инфраструктуры в сфере образования;

2.обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования;

3.полноценная интеграция инвалидов в общество

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

* + 1. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

* + 1. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

* + 1. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.

5. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;

- отсутствие в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

6.«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МАДОУ №5 «Огонёк» нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

-расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

* + - 1. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный № 30468);-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8 Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий(«дорожной карты»).

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2018–2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Еденица измерения | Значение показателей | Ответственные за мониторинг и достижение |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Удельный вес введенных с 01 июля

|  |
| --- |
| 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств |

 | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующая |
| 1.2 | Удельный вес существующего объекта, которые в результате про-ведения после 01 июля 2016 года

|  |
| --- |
| на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию |

 | процентов | 0 | 0 | 25 | 28 | 30 | Заведующая МАДОУ |
| 1.3 | Удельный вес существующего

|  |
| --- |
| объекта, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых по состоянию на 01 января 2016 года невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов |

 | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующая МАДОУ |
| 1.4 | Удельный вес объекта на котором

|  |  |
| --- | --- |
| обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуге сфере образования), в том числе на котором имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляскиадаптированные лифты; поручни;

|  |
| --- |
| пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |

 |

 | процентов | 10 | 15 | 18 | 25 | 50 | Заведующая МАДОУ |
| 1.5 | Удельный вес объекта с

|  |
| --- |
| надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования |

 | процентов | 10 | 15 | 20 | 50 | 70 | Заведующая МАДОУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 |

|  |
| --- |
| Удельный вес объекта в сфере образования, на котором предоставляется услуга, имеющнй утвержденный паспорт доступности, от общего количества объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги |

 | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующая МАДОУ |
| 1.7 |

|  |
| --- |
| Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов |
|  |

 | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующая МАДОУ |
| 1.8 |

|  |
| --- |
| Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов |

 | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующая МАДОУ |
| 1.9 |

|  |
| --- |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций |

 | процентов | 41,2 | 45 | 50 | 100 | 100 | Заместитель заведующей по ВМР |
| 1.10 |

|  |
| --- |
| Доля общеобразовательной организации, в котором обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества общеобразовательных организаций |

 | процентов | 5 | 10 | 15 | 50 | 55 |  |

 Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектаи услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |
| 1 | Проведение корректировки паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;Приказ МАДОУ №5 «Огонёк» от «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг и создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» | Заведующий ДОУ | 2-3 квартал2017 г. | Утверждение паспортадоступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов.Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступностидля инвалидов объектадо реконструкции (капитального ремонта), и предоставля­емых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) ( все архитектурные преобразования, приобретение спец.оборудования, учебной литературы и пр.) | Приказы по учреждению | Заведующий ДОУ | 2018-2030 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования  |
| 3 | Проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующего объекта в сфере образования, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения данного объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Работа по подготовке материалов по внесению учреждения в перечень обьектов, подлежащих реконструкции с целью приведения их в полное соответствие с требованиями доступности для инвалидов обьектов и услуг  | Заведующий ДОУ | 2030 | Обеспечение условий доступности для инвалидов и маломобильных групп с целью получения услуг в сфере образования |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Организация обучения и инструктирова­нияспециалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятель­ности | Приказ по ДОУ | Заместитель заведующей ДОУ | Ежегодносентябрь | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг |
| 2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Приказ по ДОУ о назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг | Заведующий ДОУ | 1 квартал 2016 | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3 | Оказание услуг инвалидам:  | Приказы по учреждению | ДОУ | 2016-2030 | Расширение сферы предоставления услуг |
| 4 | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы организации | ДОУ | постоянно | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях  |
| 5 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Адаптированная образовательная программа | Заместитель заведующей по ВМР ДОУ | По мере необходимости | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях  |
| 6 | Организация и проведение курсов повышения квали-фикации работников, обеспе-чивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | УНО, ДОУ | 2017-2020 годы | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 7 | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Приказы организации | ДОУ | 2017-2020 год | Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) |
|  |  |  |  |  |  |

**Перечень мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг**

 **в МАДОУ № 5 «Огонёк»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **год** | **Наименование показателя доступности** | **Ответственные лица за мониторинг и достижение показателей доступности для инвалидов обьектов и услуг.** | **Обьем финансовых затрат** |
| 2016г. | Организация обучения и инструктирова­нияспециалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятель­ности | Заместитель заведующей | 00,0 |
| 2017-2020 | Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | Заместитель заведующей по ВМР | 4000,0 |
| 2018-2020 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Ответственный за ведение сайта ДОУ | 00,0 |
| 2017г | Наличие при входе в обьект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Заведующий ДОУ | 7000,0 |
| 2019 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Заведующий ДОУ | 15000,0 |
| 2020 | Дублирование необходимое для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Заведующий ДОУ | 4000,0 |
| 2021 | Выделение стоянки для автотранспортных средств для инвалидов | Заведующий, ГИБДД | 6000,0 |
| 2025 | Оборудование входных групп адаптированными пандусами, поручнями | Заведующий ДОУ | 50000,0 |
| 2026 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории обьекта работником организации (тьютер) | Заведующий ДОО | 00,0 |
| 2027 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использование русского жестового языка, включая обеспечение допуска на обьект сурдопереводчика, тифлопереводчика | УНО, Отдел социального обеспечения населения | По договору |
| 2028 | Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | Заведующий ДОО | 50000,0 |
| 2029 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Заведующий ДОО | 180000,0 |
| 2030 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, раздвижные двери | УНО, Администрация района | 210000,0 |
|  |  |  |  |